# 팀 회의

2024년 6월 20일 / 오전 10시 / 회의실

# 참석자

김우진, 박형준, 김영민,  김건우, 박권영

# 회의 안건

## 지난 회의 팔로우업

- VPC를 통한 3-tier 구성

- ansible playbook을 실행해서  lamda함수를 zip로 압축해서 s3에 업로드

## 새 비즈니스

우선 순위 내용 요약:

- State 공유 S3 버킷 키

- Terraform state 파일을 S3 버킷을 통해 공유하는 방안 논의.

- CloudWatch 설정

- CloudWatch Logs, CloudWatch Metrics, CloudWatch Alarms 설정.

- SNS를 통해 문자 또는 이메일 알림 설정 (선택 사항).

- Ansible 설정

- Nginx와 index.html 설정.

- EFS 사용 가능.

- 패키지 업그레이드, SSH 포트, 초기 세팅 사용자 정보 지정.

- 기본 사용자가 아닌 지정 사용자로 설정.

- curl, wget 설치.

- 오토 스케일링 그룹(ALB 이용)

- 9시에 인스턴스 증설, 18시에 감설.

- CPU 증가량에 따른 증설 (선택 사항).

- CloudFront를 통한 캐싱 및 S3 정적 웹사이트 호스팅

- 비용 절감 및 속도 향상을 위해 CloudFront를 통해 S3 정적 웹사이트 호스팅.

- EC2를 통해 호스팅 (VPC와 Ansible 활용).

- 백엔드는 서버리스로 구성하여 비용 절감 및 운영 리소스 최소화.

- CloudWatch 에이전트

- 메모리 등 디테일한 정보 모니터링을 위해 CloudWatch 에이전트 사용.

- WAF(AWS)를 통한 보안 향상

- ALB를 통해 오토 스케일링 진행 시 WAF를 사용하여 보안 향상.

- DynamoDB 접근

- NAT가 아닌 Private Link를 통해 DynamoDB 접근.

다음 회의 준비 사항:

- 위의 구성을 Terraform과 Ansible을 통해 작동이 원활한지 확인.

- 시연 준비.

# 참고 사항:

- AWS 모듈을 사용하여 Terraform을 간편하게 작성 가능.

- Ansible Galaxy를 참고하여 Nginx 및 패키지 설치 가능.

- Ansible의 Master Node와 Work Nodes 구성은 자유롭게 설정.

- Terraform 폴더 구성: 테스트 환경과 실제 환경 조성.

다음 회의 일시:  7월 1일 (월) , 오전 10시

회의 장소: 솔데스크 회의실